AI Market & Product
Intelligence Platform

Guía inicial de proyecto para portfolio AI Engineer Jr+ / SSR-oriented

Presupuesto objetivo: USD 0  •  Enfoque: impacto de negocio + ingeniería de producción

PROPÓSITO Construir un único proyecto que demuestre capacidad para diseñar, evaluar y operar un sistema de IA end-to-end: agente con LangGraph, RAG, SQL, ML, observabilidad, evals, CI y buenas prácticas de seguridad. No busca “meter tecnologías”; busca resolver un problema comercial claro con decisiones técnicas defendibles.

| TARGET AI Engineer Jr+ / señales SSR | COSTO USD 0 (modo estricto) | DOMINIO Market & Product Intelligence |
| --- | --- | --- |
| LLM Local con Ollama | DATA SQL Server + FAISS | OPERACIÓN MLflow + CI + Docker |

# Contenido

1. Resumen ejecutivo

2. Impacto en el mercado y posicionamiento

3. Qué producto vamos a construir

4. Casos de uso y experiencia de usuario

5. Arquitectura objetivo

6. Cómo se aplican LLM, RAG y Machine Learning

7. Diseño del agente con LangGraph

8. Señales Jr+ / SSR que debe demostrar

9. Stack 100% sin costo

10. Datos: internos simulados y fuentes públicas

11. Roadmap de construcción

12. Calidad, evals y observabilidad

13. Seguridad, reliability y límites

14. Estructura del repositorio

15. Definition of Done y demo de portfolio

16. Qué NO hacer

17. Próximas extensiones

18. Fuentes de referencia

# 1. Resumen ejecutivo

El proyecto será una plataforma de inteligencia comercial asistida por IA. Permitirá comparar productos, analizar performance de ventas, investigar empresas y contexto de mercado, ejecutar modelos predictivos y generar un informe ejecutivo con evidencia trazable.

La idea central El LLM no “hace todo”. El agente decide qué herramienta necesita; SQL obtiene métricas reales, ML predice, RAG recupera evidencia documental y el LLM interpreta y redacta. LangGraph coordina el flujo, los estados, los reintentos y los límites.

Producto visible: dashboard web con comparación de productos/empresas, gráficos, explicación y reporte final.

Núcleo AI: LangGraph + tool calling + structured outputs + RAG + LLM local.

Núcleo Data/ML: Microsoft SQL Server (T-SQL), ETL/ELT, forecast de ventas, métricas y experiment tracking.

Núcleo de producción: Docker, CI, observabilidad, evals, retries, caching y seguridad de tools.

Condición de diseño: el proyecto debe poder ejecutarse de punta a punta sin consumir APIs pagas ni infraestructura cloud obligatoria.

# 2. Impacto en el mercado y posicionamiento

El proyecto está pensado para alinear el portfolio con familias de trabajo que están creciendo: AI/ML, software, datos y business intelligence. El World Economic Forum ubica a AI and Machine Learning Specialists entre los roles de mayor crecimiento y estima un aumento de demanda cercano al 40% hacia 2030. También señala a AI/big data entre las habilidades de crecimiento más rápido.

Fuente: World Economic Forum, Future of Jobs Report 2025.

Para Argentina, el mismo informe menciona a Data Analysts and Scientists y AI and Machine Learning Specialists entre los trabajos de crecimiento esperado, y señala que 65% de las empresas encuestadas ven las brechas de habilidades como una barrera para la transformación.

Fuente: World Economic Forum, Region, economy and industry insights (Argentina), 2025.

| Lo que ve el mercado | Cómo lo demuestra este proyecto |
| --- | --- |
| AI / LLM Engineering | Agente con LangGraph, tool calling, structured outputs, RAG, evaluación y trazabilidad. |
| Software Engineering | FastAPI, React/TypeScript, arquitectura modular, testing, async y manejo de errores. |
| Data Engineering / BI | ETL/ELT, Microsoft SQL Server, T-SQL analítico, views/índices, métricas comerciales y pipelines reproducibles. |
| Machine Learning | Forecast, backtesting, métricas, versionado y monitoreo de performance. |
| LLMOps / MLOps | Tracing, evals, MLflow, model/version tracking, CI y artefactos reproducibles. |
| Product thinking | Problema comercial entendible: reducir el tiempo entre datos dispersos y una decisión documentada. |

Cómo presentarlo en entrevistas “No construí un chatbot. Construí un analista asistido por IA que orquesta fuentes estructuradas, documentos y modelos predictivos; valida evidencia, limita herramientas y produce un reporte auditable.”

# 3. Qué producto vamos a construir

## 3.1 Nombre de trabajo

AI Market & Product Intelligence Platform (nombre editable).

## 3.2 Dos modos dentro del mismo producto

| Modo | Pregunta ejemplo | Fuentes principales | Salida |
| --- | --- | --- | --- |
| Product Performance | “Compará Producto A vs B en los últimos 30 días y proyectá el próximo mes.” | SQL Server + ML + documentos internos | KPIs, tendencias, forecast, anomalías, recomendaciones. |
| Company / Market Research | “Compará Empresa X vs Y: crecimiento, contexto, riesgos y señales del mercado.” | SEC EDGAR + World Bank + documentos públicos | Resumen ejecutivo, métricas, evidencia, riesgos y fuentes. |
| Hybrid Report | “¿Por qué el Producto A acelera y qué contexto externo puede explicarlo?” | SQL + ML + RAG + fuentes públicas | Reporte integrado con evidencia interna y externa. |

## 3.3 Propuesta de valor

Reunir datos comerciales, documentos y contexto externo en un único flujo de análisis.

Generar una primera versión de un informe en minutos, con métricas y fuentes verificables.

Mantener separación entre lenguaje probabilístico y operaciones determinísticas.

Hacer visible qué herramienta se usó, qué evidencia llegó al contexto y qué parte es una predicción.

Permitir que un analista humano revise el resultado en lugar de confiar ciegamente en la IA.

# 4. Casos de uso y experiencia de usuario

## 4.1 Caso estrella para la demo

Prompt de demo “Compará Producto A y Producto B en los últimos 30 días. Indicá cuál lidera en unidades, revenue, margen y crecimiento; proyectá los próximos 30 días; detectá anomalías; buscá evidencia relevante y generá un informe ejecutivo con fuentes.”

## 4.2 Flujo visible para el usuario

1) Selecciona tipo de análisis, entidades y período.

2) El sistema muestra el plan de análisis (opcional, para trazabilidad).

3) Se ejecutan tools y el frontend muestra progreso por etapas.

4) Aparecen KPIs y gráficos calculados por SQL/ML.

5) El agente sintetiza hallazgos y advierte limitaciones.

6) Se genera un informe estructurado y exportable.

7) El usuario puede abrir “Cómo se obtuvo” para ver fuentes, tool calls y métricas.

## 4.3 Reporte final

| Sección | Contenido |
| --- | --- |
| Executive Summary | 3–5 conclusiones de alto nivel. |
| Performance | Unidades, revenue, margen, crecimiento, devoluciones, conversión. |
| Forecast | Predicción 7/30 días con intervalo o advertencia de incertidumbre. |
| Anomalías | Cambios fuera de patrón y evidencia asociada. |
| Market Context | Información pública relevante y fechada. |
| Recommendations | Acciones sugeridas, siempre separadas de hechos. |
| Sources & Trace | Documentos/API utilizados, timestamps, versión de modelo y limitaciones. |

# 5. Arquitectura objetivo

Arquitectura objetivo: una sola aplicación, varias herramientas especializadas y una capa explícita de validación/evidencia.

## 5.1 Principio arquitectónico

| Responsabilidad | Tecnología / mecanismo |
| --- | --- |
| UI y visualización | React + TypeScript. |
| API y contratos | FastAPI + Pydantic; SQLAlchemy + pyodbc/ODBC para SQL Server. |
| Orquestación | LangGraph. |
| Datos internos | Microsoft SQL Server Developer 2025 (T-SQL). |
| Vector search | FAISS local para el RAG; SQL Server 2025 VECTOR/VECTOR_SEARCH como experimento opcional, no dependencia del core. |
| LLM local | Ollama + modelo con tool calling/structured output cuando sea viable. |
| Embeddings | Modelo local open-source. |
| ML | scikit-learn + MLflow. |
| Jobs | Redis + worker (fase posterior). |
| Observabilidad | MLflow tracing; OpenTelemetry como extensión. |
| CI | GitHub Actions. |
| Packaging | Docker / Docker Compose. |

# 6. Cómo se aplican LLM, RAG y Machine Learning

## 6.1 LLM: comprender, planificar, seleccionar y sintetizar

Clasificar intención y entidades solicitadas.

Crear un plan estructurado de análisis.

Seleccionar herramientas permitidas.

Interpretar resultados calculados por otros componentes.

Sintetizar el informe final con citas y advertencias.

Nunca inventar ventas, stock, revenue ni resultados de modelos.

## 6.2 RAG: evidencia documental

Indexar reportes internos simulados, fichas de producto y documentos públicos.

Recuperar pasajes relevantes con metadata (empresa, fecha, tipo de documento, sección).

Devolver citas o source IDs que el informe pueda mostrar.

Evaluar retrieval de forma independiente de la respuesta del LLM.

## 6.3 ML: predicción y detección

| Capacidad | Primera implementación | Métrica de calidad |
| --- | --- | --- |
| Forecast de ventas | Baseline naïve + modelo scikit-learn; backtesting temporal. | MAE / MAPE / RMSE. |
| Anomaly detection | IsolationForest o z-score/robust baseline antes de un modelo más complejo. | Precision/recall sobre anomalías sembradas o revisión manual. |
| Segmentación (stretch) | K-Means/RFM para clientes o productos. | Silhouette + utilidad comercial, no solo score. |

Regla de oro Si una operación puede resolverse de forma determinística (SQL, cálculo, regla de negocio), no delegarla al LLM. Usar el modelo para lenguaje, planificación y síntesis; usar software clásico para verdad operacional.

# 7. Diseño del agente con LangGraph

START ↓ IntentRouter ↓ PlanBuilder ↓ ┌─────────────┬──────────────┬──────────────┬─────────────┐ │ SQL Tool │ RAG Tool │ Research │ ML Tool │ └─────────────┴──────────────┴──────────────┴─────────────┘ ↓ EvidenceGate ↓ ¿Información suficiente? ── No ──→ replan (máx. 2) │ Sí ↓ Synthesizer ↓ ReportValidator ↓ FINAL

## 7.1 Estado tipado

AnalysisState - request_id - user_query - intent - entities - period - plan[] - tool_results{} - evidence[] - ml_results{} - warnings[] - report - retry_count - trace_id

## 7.2 Tools mínimas

| Tool | Input estructurado | Responsabilidad | Control |
| --- | --- | --- | --- |
| product_metrics | product_ids, date_range, metrics | Consultar KPIs. | Login SQL read-only; queries parametrizadas; sin DDL/DML. |
| forecast_sales | product_id, horizon | Ejecutar modelo ML versionado. | Modelo y métricas registrados. |
| search_documents | query, filters, top_k | RAG sobre documentos. | Top-k acotado + citations. |
| public_research | entity, topic, date_range | Consultar APIs públicas permitidas. | Allowlist de dominios/endpoints. |
| calculator | formula/operands | Cálculos determinísticos. | Sin eval de código arbitrario. |

## 7.3 Por qué LangGraph sí se justifica

El proyecto necesita estado tipado, ramas condicionales, loops controlados, reintentos y trazabilidad. Esa complejidad hace que un grafo explícito tenga sentido. Si la V1 fuera solo una llamada de tool seguida de una respuesta, LangGraph sería innecesario; la arquitectura debe justificar el framework.

# 8. Señales Jr+ / SSR que debe demostrar

| Nivel | Qué hay que demostrar | Evidencia en el repo |
| --- | --- | --- |
| P0 – Producto funcional | Agente, SQL, RAG, ML básico, reporte. | Demo end-to-end + tests. |
| P1 – Jr+ fuerte | Evals, tracing, seguridad de tools, retries, async jobs, CI, model tracking. | Dashboards/logs, golden set, workflow CI. |
| P2 – Señales SSR | Trade-offs documentados, fallbacks, caching, load test, versionado, degradación controlada, ADRs. | Benchmarks, failure tests, decisiones y límites explícitos. |

## 8.1 Competencias que deberían poder defenderse en entrevista

Por qué elegiste RAG y no una consulta SQL para determinada información.

Por qué una tool recibe parámetros tipados en vez de permitir SQL arbitrario.

Cómo medís si el retrieval empeoró aunque la respuesta “suene bien”.

Cómo comparaste dos modelos de forecast y por qué elegiste uno.

Qué pasa si una API pública falla o tarda demasiado.

Cómo evitás loops infinitos y tool abuse.

Cómo reproducís un resultado y qué versiones registrás.

Qué costo tendría escalar la arquitectura aunque la demo sea 100% gratuita.

Qué partes están listas para producción y cuáles son deliberadamente de portfolio.

Criterio de seniority El valor SSR no está en usar más frameworks. Está en demostrar autonomía de diseño, medición, seguridad, reliability, trade-offs y capacidad de explicar por qué el sistema está construido así.

# 9. Stack 100% sin costo

| Necesidad | Opción $0 | Nota |
| --- | --- | --- |
| LLM | Ollama + modelo local pequeño/mediano. | Sin consumo por token; adaptar tamaño al hardware. |
| Embeddings | sentence-transformers / FastEmbed local. | Sin API externa. |
| Orquestación | LangGraph + LangChain OSS. | Frameworks locales. |
| Backend | FastAPI + Pydantic. | Open source. |
| Frontend | React + Vite + TypeScript. | Open source. |
| DB relacional + Vector search | SQL Server 2025 Developer + FAISS local. | Developer es gratuita para desarrollo/test no productivo; FAISS corre local sin SaaS. |
| ML | scikit-learn. | Open source. |
| MLOps/LLMOps | MLflow self-hosted. | Experimentos, modelos, evals/tracing. |
| Observabilidad extra | OpenTelemetry + Jaeger/Prometheus (opcional). | Vendor-neutral y open source. |
| Containers | Docker Personal para proyecto personal/educativo. | Sin tarjeta para uso personal según Docker. |
| CI | GitHub Actions en repositorio público. | Uso estándar en repos públicos es gratuito. |
| Registry | GitHub Container Registry público. | Publicación de imagen sin cloud runtime. |
| Data pública | SEC EDGAR + World Bank APIs. | No requieren API key para los endpoints citados. |
| Hosting | Local con Docker Compose. | Modo estricto: no depender de free tiers cloud. |

Notas de costo verificadas con documentación oficial de Microsoft SQL Server, GitHub Actions, Docker, SEC, World Bank, MLflow, OpenTelemetry y Ollama. Ver referencias al final.

Decisión de datos: usar SQL Server Developer como base transaccional/analítica principal y T-SQL como lenguaje de consulta. Para el RAG, mantener el índice vectorial separado con FAISS en la versión estable; el soporte vectorial nativo de SQL Server 2025 puede probarse como extensión, sin convertir una feature de preview en dependencia crítica del proyecto.

Tooling local: SQL Server Management Studio (SSMS) para inspección, profiling y tuning; FastAPI accede mediante SQLAlchemy + pyodbc/ODBC Driver.

Regla “cero pesos” No usar OpenAI/Anthropic/Gemini pagos, bases vectoriales SaaS ni cloud obligatorio. Los free tiers pueden cambiar: el proyecto debe funcionar completo en local. Si luego querés una demo pública, se agrega como capa opcional, nunca como dependencia.

# 10. Datos: internos simulados y fuentes públicas

## 10.1 Dataset e-commerce sintético

| Tabla | Campos clave | Uso |
| --- | --- | --- |
| products | id, brand, category, price, cost, launch_date | Comparación y márgenes. |
| orders | id, customer_id, created_at, channel, status | Ventas y temporalidad. |
| order_items | order_id, product_id, quantity, unit_price | Revenue y unidades. |
| inventory | product_id, date, stock | Stock y roturas. |
| returns | order_item_id, reason, created_at | Tasa de devolución. |
| campaigns | product_id, start/end, spend, discount | Contexto de promociones. |
| customers | id, segment, region, created_at | Segmentación futura. |

Generar los datos con un seed reproducible (NumPy/Faker), introduciendo estacionalidad, campañas, shocks y anomalías conocidas. Así podés evaluar si el sistema detecta eventos que vos sabés que existen.

## 10.2 Fuentes públicas gratuitas

SEC EDGAR: submissions y datos XBRL de compañías públicas; JSON, sin API key.

World Bank APIs: indicadores macroeconómicos y documentos; acceso público sin autenticación para los endpoints indicados.

Documentos propios del repo: PDF/Markdown de empresas, políticas, fichas y reportes para alimentar el RAG sin depender de búsquedas pagas.

## 10.3 ETL/ELT

raw/ (JSON/CSV/PDF) ↓ validation (schema + date + duplicates) ↓ transform ↓ SQL Server / FAISS ↓ feature tables / document chunks ↓ Agent tools + ML training

# 11. Roadmap de construcción

| Fase | Objetivo | Entregable | No avanzar hasta que... |
| --- | --- | --- | --- |
| 0. Diseño | Definir dominio, schemas y decisiones. | README inicial + ADR-001 + esquema DB. | Podés explicar el flujo sin mencionar frameworks. |
| 1. Data/API | Tener datos útiles y métricas confiables. | SQL Server + seed + endpoints FastAPI. | Las métricas se validan con tests SQL. |
| 2. Agent V1 | Comparar dos productos con tools. | LangGraph + SQL Tool + structured output. | El LLM nunca inventa KPIs. |
| 3. RAG/Research | Agregar evidencia documental/pública. | FAISS + citations + SEC/World Bank tool. | Cada claim externo puede rastrearse. |
| 4. ML | Agregar forecast versionado. | Training pipeline + MLflow + ML Tool. | Hay baseline y backtesting. |
| 5. Production AI | Evals, tracing, retries, guardrails. | Golden set + dashboard/traces + failure tests. | Sabés medir calidad y fallos. |
| 6. Platform | Jobs, caching, CI, Docker, releases. | Compose + GitHub Actions + GHCR. | Repo se levanta con pocos comandos. |
| 7. Portfolio | Pulir UX, reporte y narrativa. | Demo, screenshots, README técnico. | Un recruiter entiende el valor en 2 minutos. |

## 11.1 Primeros 5 bloques de trabajo

Bloque 1: crear repo, README, docker-compose, SQL Server Developer, esquema y usuario read-only.

Bloque 2: generar dataset sintético y construir 5 consultas/KPIs verificadas.

Bloque 3: FastAPI + Pydantic + endpoints analíticos y tests.

Bloque 4: Ollama + LangGraph + router + tool de métricas.

Bloque 5: UI mínima para comparar dos productos y ver el resultado estructurado.

MVP correcto La primera victoria no es tener RAG ni ML. Es poder comparar A vs B end-to-end con datos reales del dataset, tool call seguro y un reporte estructurado. Todo lo demás se agrega sobre una base que ya funciona.

# 12. Calidad, evals y observabilidad

## 12.1 Golden set

Crear desde temprano un conjunto de casos esperados. No esperar al final. Cada cambio de prompt/modelo/retrieval debe poder ejecutarse contra la misma batería.

| Dimensión | Métrica / prueba |
| --- | --- |
| Routing | Tool selection accuracy. |
| SQL | Resultado esperado y query safety. |
| RAG | Document/section/fact hit rate; citation correctness. |
| LLM | Groundedness, schema validity, refusal when data is missing. |
| ML | MAE/MAPE/RMSE; performance vs baseline. |
| Reliability | Timeout/retry/fallback tests. |
| End-to-end | Reporte final contiene fuentes, warnings y métricas coherentes. |

## 12.2 Tracing

trace_id: 8f1... router 85 ms sql_tool 140 ms rag_tool 220 ms ml_tool 55 ms llm_synthesis 1450 ms TOTAL 1950 ms model_version qwen-local-x forecast_model sales_v3 warnings [market_api_cached]

## 12.3 MLflow como pieza central

MLflow puede correr localmente y cubrir dos necesidades del proyecto: tracking/versionado del modelo de ML y trazabilidad/evaluación de aplicaciones con LLM/agentes. Esto evita pagar plataformas SaaS y reduce la cantidad de herramientas distintas en la primera versión.

# 13. Seguridad, reliability y límites

| Riesgo | Diseño mínimo |
| --- | --- |
| SQL peligroso | DB user read-only + tools parametrizadas; si hay text-to-SQL, parser + SELECT-only. |
| Prompt injection en documentos | Tratar documentos como datos, no instrucciones; separar system/tool policies. |
| Loop infinito | max_iterations y max_tool_calls. |
| API pública caída | Timeout + retry acotado + cache/snapshot + warning en reporte. |
| Modelo no respeta schema | Pydantic validation + bounded repair/retry. |
| Alucinación de números | Numerics solo desde tool results; validator cruza claims con evidence. |
| Modelo ML degradado | Monitorear error por ventana y comparar con baseline. |
| Costos accidentales | No configurar providers pagos; secretos opcionales y apagados por defecto. |
| Datos sensibles | Solo datos sintéticos/públicos en portfolio; no guardar PII real. |

## 13.1 Failure scenarios que conviene mostrar

La API SEC/World Bank no responde.

No existen suficientes datos para el período pedido.

El producto solicitado no existe.

El retriever no encuentra evidencia relevante.

El modelo local devuelve structured output inválido.

El forecast tiene error superior al baseline.

El usuario pide una acción fuera de scope.

# 14. Estructura del repositorio

ai-market-intelligence/ ├── apps/ │ ├── api/ # FastAPI │ └── web/ # React/TypeScript ├── agent/ │ ├── graph.py │ ├── state.py │ ├── nodes/ │ └── tools/ ├── rag/ │ ├── ingest.py │ ├── retrieval.py │ └── evals.py ├── ml/ │ ├── features.py │ ├── train.py │ ├── evaluate.py │ └── serving.py ├── data/ │ ├── seeds/ │ └── public/ ├── eval/ │ ├── golden_set.jsonl │ └── run_evals.py ├── tests/ ├── docs/ │ ├── adr/ │ └── architecture/ ├── infra/ # opcional: IaC validado localmente ├── .github/workflows/ ├── docker-compose.yml ├── Makefile └── README.md

## 14.1 ADRs recomendados

ADR-001: Por qué LangGraph y cuándo no usarlo.

ADR-002: SQL Server como base relacional + FAISS local para vectores; evaluar vector search nativo de SQL Server 2025 solo como experimento opcional.

ADR-003: LLM local vs API paga.

ADR-004: Tools parametrizadas vs text-to-SQL libre.

ADR-005: MLflow como tracking/observabilidad inicial.

ADR-006: No usar cloud obligatorio para mantener costo cero.

# 15. Definition of Done y demo de portfolio

## 15.1 Definition of Done

☐  Un comando (o pocos comandos) levanta la app local.

☐  Existe un caso de comparación A vs B reproducible.

☐  Todos los KPIs provienen de SQL/cálculos, no del LLM.

☐  El reporte distingue hechos, predicciones y recomendaciones.

☐  Cada afirmación documental importante tiene source/citation.

☐  El forecast tiene baseline, backtesting y métricas registradas.

☐  Existe golden set y CI ejecuta tests + subset de evals.

☐  Las tools tienen permisos mínimos y límites explícitos.

☐  Hay tracing por request y se registran versiones relevantes.

☐  El README explica arquitectura, trade-offs, fallos y límites.

☐  El proyecto funciona sin credenciales pagas ni cloud.

## 15.2 Demo de 5 minutos

| Minuto | Mostrar |
| --- | --- |
| 0:00–0:45 | Problema de negocio y arquitectura en una slide. |
| 0:45–1:45 | Comparación A vs B y plan/tool calls. |
| 1:45–2:45 | KPIs + forecast + evidencia RAG/pública. |
| 2:45–3:30 | Reporte generado y sources. |
| 3:30–4:15 | Trace/evals/MLflow. |
| 4:15–5:00 | Failure scenario + trade-off técnico que resolviste. |

## 15.3 Cómo venderlo en CV / LinkedIn

Descripción corta Desarrollé una plataforma agentic de inteligencia comercial con LangGraph, FastAPI, Microsoft SQL Server/FAISS y ML local, capaz de combinar análisis SQL, RAG, fuentes públicas y forecasting para generar informes trazables. Implementé structured outputs, evals, tracing, guardrails, CI y pipelines reproducibles sin depender de servicios pagos.

# 16. Qué NO hacer

Meter CrewAI, AutoGen y LangGraph al mismo tiempo solo para sumar keywords.

Usar un LLM para sumar ventas, calcular crecimiento o consultar stock.

Empezar por una UI perfecta antes de tener tools confiables.

Usar una API paga “solo para probar” si la condición es costo cero.

Decir “MLOps” si solo existe model.fit(); debe haber tracking, versión y evaluación.

Decir “SSR” por cantidad de tecnologías. El diferencial tiene que estar en decisiones, calidad, fallos y trade-offs.

Hacer un agente autónomo sin límites. Para portfolio profesional, un agente controlado es más defendible.

# 17. Próximas extensiones (solo después del core)

| Extensión | Qué agrega |
| --- | --- |
| Anomaly detection productiva | Segundo caso ML y trigger de investigación. |
| Customer segmentation | Unsupervised learning y marketing analytics. |
| Background jobs + Redis | Reportes largos sin bloquear HTTP. |
| Caching | Menor latencia y repetición de tool calls. |
| OpenTelemetry completo | Trazas/métricas/logs vendor-neutral. |
| Model fallback local | Resiliencia si el modelo principal falla. |
| Load testing | Límites cuantificados y bottlenecks. |
| IaC blueprint | Terraform/OpenTofu validado localmente; despliegue opcional futuro. |
| Human-in-the-loop | Aprobación/revisión de recomendaciones antes de acciones reales. |

# 18. Fuentes de referencia

World Economic Forum — Future of Jobs Report 2025 (Jobs outlook)
https://www.weforum.org/publications/the-future-of-jobs-report-2025/in-full/3-jobs-outlook/

World Economic Forum — Region, economy and industry insights (incluye Argentina)
https://www.weforum.org/publications/the-future-of-jobs-report-2025/in-full/5-region-economy-and-industry-insights/

LangChain — Structured output
https://docs.langchain.com/oss/python/langchain/structured-output

LangChain — Agents / LangGraph integration
https://docs.langchain.com/oss/python/langchain/agents

MLflow — AI Engineering Platform
https://mlflow.org/docs/latest/ml/

MLflow — Self-hosting
https://mlflow.org/docs/latest/self-hosting

OpenTelemetry — Documentation
https://opentelemetry.io/docs/

Microsoft — SQL Server 2025 Developer (gratuito para desarrollo/test no productivo)
https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-downloads

Microsoft Learn — Vector data type en SQL Server 2025
https://learn.microsoft.com/en-us/sql/t-sql/data-types/vector-data-type?view=sql-server-ver17

FAISS — Vector similarity search local
https://github.com/facebookresearch/faiss

Ollama — Run open models locally
https://ollama.com/

GitHub — Actions billing/free use
https://docs.github.com/en/billing/concepts/product-billing/github-actions

Docker — Personal plan
https://www.docker.com/products/personal/

SEC — EDGAR APIs
https://www.sec.gov/search-filings/edgar-application-programming-interfaces

World Bank — Indicators API
https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/889392

Decisión para arrancar Comenzá por Fase 0 + Fase 1. Si el esquema de datos y las métricas no son confiables, el agente solo va a automatizar errores. El primer milestone real es “comparación A vs B con datos verificables”; luego agregá inteligencia progresivamente.